MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ	1

1. Căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch	1

2. Mục đích	4

3. Bố cục báo cáo	4

4. Sản phẩm Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỹ Tú	5

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI	6

1. Điều kiện tự nhiên	6

1.1. Vị trí địa lý	6

1.2. Địa hình, địa mạo	6

1.3. Khí hậu	6

1.4. Thủy văn	7

1.5. Tài nguyên đất	7

1.6. Tác động của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất	8

2. Tình hình kinh tế - xã hội	8

2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế	8

2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế	9

2.3. Thực trạng văn hóa xã hội	10

2.4. Thực trạng về môi trường	11

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC	12

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019	12

2.2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2019	14

2.3. Đánh giá những tồn tại và nguyên nhân tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2019	22

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020	23

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020	23

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực	27

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất	28

3.4. Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng năm 2020	34

3.5. Diện tích đất thu hồi trong năm 2020	35

3.7. Danh mục các công trình dự án trong năm kế hoạch:(chi tiết biểu 10/CH)	36

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020	38

8.1. Phương pháp tính	38

8.2. Kết quả tính toán và cân đối thu chi từ đất	39

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	40

4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường	40

4.1. Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất	40

4.2. Giải pháp về đầu tư	42

4.3. Giải pháp về cơ chế chính sách	42

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	43

HỆ THỐNG CÁC BIỂU SỐ LIỆU	44

DANH SÁCH BẢNG

| Bảng | Tựa bảng | Trang |
| --- | --- | --- |
| 01 | Cơ cấu sử dụng đất năm 2019 của huyện Mỹ Tú | 12 |
| 02 | Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 | 14 |
| 03 | Danh mục các công trình đã thực hiện và chưa thực hiện năm 2019 | 20 |
| 04 | Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỹ Tú | 23 |
| 05 | Danh mục đất phát triển hạ tầng | 32 |
| 06 | Danh mục đất trụ sở cơ quan | 33 |
| 07 | Danh mục đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 33 |
| 08 | Danh mục các công trình, dự án quy định tại Điều 62, Luật đất đai năm 2013 | 36 |
| 09 | Dự kiến bảng thu - chi về đất | 38 |

# ĐẶT VẤN ĐỀ

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng. Việc quản lý, sử dụng hợp lý vốn tài nguyên đất là biện pháp hữu hiệu đem lại lợi ích kinh tế cao trong lĩnh vực sản xuất và lợi ích xã hội.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ cho trước mắt mà cả lâu dài. Căn cứ đặc điểm điều kiện tự nhiên, phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi ngành, mỗi cấp mà quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được tiến hành nhằm định hướng cho các cấp, các ngành trên địa bàn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp mình, tạo cơ sở pháp lý để bố trí sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ cảnh quan, môi trường, đồng thời đảm bảo ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực.

Kế hoạch sử dụng đất 2020 nhằm tạo thuận lợi, mở ra hành lang pháp lý quan trọng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về đất cho những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, nhằm định hướng cho các cấp, các ngành bố trí sử dụng đất đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng các quy định của Luật đất đai. Đặc biệt trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Thực hiện Luật đất đai và các văn bản dưới Luật, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Sóc Trăng và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, UBND huyện Mỹ Tú tiến hành lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Mỹ Tú nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu về đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả, khoa học đúng quy định Luật đất đai.

## 1. Căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch

- Luật đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính;

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Quyết định số 739/QĐHC-CTUBND ngày 22/07/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020;

- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Quy hoạch chung thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, quy hoạch xây dựng thôn mới; nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương và diện tích các loại đất thực hiện năm 2018 làm căn cứ để xây dựng kế hoạch;

- Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2016 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

- Nghị quyết số 83/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

- Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2018 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 04/5/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2018 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

- Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 06/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Sóc Trăng;

- Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 06/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn năm 2017 tỉnh Sóc Trăng;

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

- Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

- Căn cứ kết quả thống kê đất đai năm 2018; Niên giám thống kê huyện Mỹ Tú năm 2018; Báo cáo kinh tế xã hội huyện Mỹ Tú năm 2019.

## 2. Mục đích

- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng năm 2019 và tiềm năng đất đai của huyện để có kế hoạch và phương án đầu tư, sử dụng hợp lý các loại đất trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện là căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

- Phân bổ lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng, phù hợp với nhu cầu thực tế hàng năm của các xã, thị trấn.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc xúc tiến đầu tư, tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả; từng bước ổn định tình hình quản lý và sử dụng đất.

- Tạo động lực để định hướng và thúc đẩy các ngành nghề phát triển;

- Làm căn cứ pháp lý để quản lý đất đai theo Pháp luật, thực hiện tốt các quyền của người sử dụng đất, bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái, phát triển và sử dụng tài nguyên đất có hiệu quả và bền vững.

## 3. Bố cục báo cáo

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng bao gồm các nội dung chính sau:

I. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội

1.  Điều kiện tự nhiên.

2. Tình hình kinh tế - xã hội.

II. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước.

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

2.2.  Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch năm trước.

2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước.

III. Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

3.2.1	Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

3.4.  Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng năm 2020

3.5.  Diện tích đất thu hồi đất trong năm 2020.

3.6.  Danh mục các công trình dự án trong năm kế hoạch

3.7. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm 2020.

IV. Giải pháp tổ chức thực hiện, kế hoạch sử dụng đất

4.1. Giải pháp về công tác quản lý

4.2. Giải pháp về đầu tư

4.3. Giải pháp về cơ chế chính sách

Kết luận, kiến nghị.

Biểu số liệu

## 4. Sản phẩm Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỹ Tú

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Tú năm 2020.

- Đĩa CD lưu báo cáo (gồm bảng, biểu), bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Tú.

# I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

## 1. Điều kiện tự nhiên

### 1.1. Vị trí địa lý

Mỹ Tú nằm ở phía Tây tỉnh Sóc Trăng, bao gồm 08 xã và 01 thị trấn với tổng diện tích tự nhiên là 36.819,26 ha, chiếm 11,12% tổng diện tích toàn tỉnh Sóc Trăng. Ranh giới của huyện được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Châu Thành và Tỉnh Hậu Giang.

- Phía Đông giáp thành phố Sóc Trăng, huyện Châu Thành và huyện Mỹ Xuyên.

- Phía Nam giáp huyện Mỹ Xuyên và huyện Thạnh Trị.

- Phía Tây giáp tỉnh Hậu Giang và huyện Ngã Năm.

Huyện Mỹ Tú hiện có 107.976 nhân khẩu, có 09 đơn vị hành chính trực thuộc. Huyện lỵ là thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa có diện tích 1.142,68 ha là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của huyện. Trung tâm huyện nằm cách thành phố Sóc Trăng khoảng 20 km về phía Tây; có Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp, các tuyến đường tỉnh 938, 939, 939B, 940, và các đường huyện chạy qua tạo lợi thế đáng kể cho việc giao lưu kinh tế - văn hoá giữa các địa phương trong và ngoài huyện. Ngoài ra huyện còn có địa điểm tham quan du lịch là Khu căn cứ Tỉnh ủy Sóc trăng.

### 1.2. Địa hình, địa mạo

Địa hình của huyện tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình từ 0,4 - 0,80 m. Địa chất của huyện được hình thành bởi các tầng địa chất chủ yếu là trầm tích mới. Độ sâu từ 0 – 20 m phổ biến là đất sét pha thịt có độ dẻo cao, mềm và chịu lực kém. Độ sâu từ 20 - 21 m là đất sét có độ dẻo trung bình và thấp, chịu lực tốt.

Huyện có hướng dốc chính nghiêng từ Đông sang Tây, với 1/3 diện tích nằm ở vùng tương đối cao, tập trung chủ yếu ở các xã Phú Mỹ, Thuận Hưng, Mỹ Thuận. Phần diện tích còn lại nằm ở vùng trung bình đến thấp, tập trung chủ yếu ở các xã Mỹ Phước, Hưng Phú, Long Hưng, Mỹ Hương, Mỹ Tú và thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa.

### 1.3. Khí hậu

Huyện Mỹ Tú nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, và có sự ảnh hưởng của biển. Đặc điểm khí hậu thời tiết của huyện như sau:

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm từ 26,80C, cao nhất là 320C, nhiệt độ thấp nhất là 23,80C.

- Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình năm xấp xỉ 1.840mm, phân bố theo mùa rõ rệt: mùa mưa kéo dài 7 tháng (tháng 5 đến tháng 11).

- Độ ẩm không khí: Độ ẩm tương đối trung bình hàng năm là 84%, mùa mưa độ ẩm cao có thể đạt tới 88%, độ ẩm thấp nhất là 77,3%.

- Nắng: Tổng số giờ nắng trung bình trong năm khoảng 2.372 giờ, các tháng có số giờ nắng cao từ tháng 3 đến tháng 9 trung bình đạt 260 giờ/tháng (cao nhất vào tháng 5), các tháng có số giờ nắng thấp từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau trung bình 120 - 130 giờ/tháng (thấp nhất vào tháng 12).

- Gió: Hướng gió thịnh hành là gió Đông từ tháng 11 đến tháng 4; gió Đông Nam tháng 5; gió Tây tháng 6 đến tháng 9; gió Tây Nam tháng 10. Tốc độ gió trung bình năm là 3,9m/s, trung bình tháng lớn nhất là 4,9m/s, trung bình tháng nhỏ nhất là 3,1m/s.

### 1.4. Thủy văn

Huyện chịu ảnh hưởng chủ yếu của chế độ bán nhật triều biển Đông, chảy vào huyện theo hai hướng chính: Hướng từ sông Hậu chảy qua các kênh Quản lộ Phụng Hiệp, kênh Phụng Hiệp và các kênh thuỷ lợi; Hướng từ sông Mỹ Thanh đổ vào qua sông Nhu Gia bị ngăn chặn, chủ động bởi các cống thuỷ lợi phục vụ chủ yếu cho việc tiêu thoát nước. Nên được chia làm 2 vùng như sau:

- Vùng 1: Sông Tân Lập và sông Nhu Gia, chịu ảnh hưởng của triều biển Đông thông qua kênh Quản lộ Phụng Hiệp, sông Nhu Gia; có biên độ triều từ 0,5 – 0,7m, hay bị gập úng gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.

- Vùng 2: Từ sông Tân Lập đến phía Tây của huyện, chịu ảnh hưởng của triều biển Đông thông qua Quản lộ Phụng Hiệp và chịu sự điều tiết của cống Mỹ Phước; với biên độ triều rất thấp khoảng 0,5m. Đây là vùng khó tiêu nước vào mùa mưa, dễ gây ngập úng và chất lượng nước bị nhiễm phèn vào đầu mùa mưa, độ PH từ 4-7.

### 1.5. Tài nguyên đất

- Theo Địa chí tỉnh Sóc Trăng, đất tỉnh Sóc Trăng được phân thành 7 nhóm đất chính (được phân loại theo FAO-UNESCO): Đất cát, phù sa, đất glây, đất mặn, đất phèn, đất tác nhân, đất bãi bồi ven biển. Theo kết quả quan trắc môi trường năm 2017 tại 8 điểm quan trắc môi trường đất cho kết quả cụ thể như sau:

- Giá trị pHKCl dao động trong khoảng 4,36 - 5,61 thuộc nhóm đất chua vừa đến chua nhẹ; Tỷ trọng của đất dao động trong khoảng 2,57 - 2,70g/cm3 thuộc nhóm đất giàu sét; Hàm lượng Kali dễ tiêu dao động trong khoảng 0,013 - 0,036% thuộc nhóm đất có hàm lượng kali trung bình; Hàm lượng Lân dễ tiêu dao động trong khoảng 0,011 - 0,047% thuộc nhóm đất có hàm lượng Lân từ trung bình đến giàu; Không phát hiện dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất, cũng như giá trị các thông số kim loại nặng như Cu, Cr, Pb, Cd, Zn, Hg trong đất đều rất thấp so với quy chuẩn cho phép.

- Nhìn chung chất lượng đất trên địa bàn huyện chưa bị ô nhiễm kim loại nặng cũng như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

### 1.6. Tác động của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất

Biến đổi khí hậu là một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn đến đất đai. Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến đất thể hiện ở lượng nước mưa và nhiệt; ảnh hưởng gián tiếp thông qua sinh vật. BĐKH gây rối loạn chế độ mưa, nguy cơ nắng nóng nhiều hơn,… làm cho lượng dinh dưỡng trong đất bị mất cao hơn, hiện tượng xói mòn, khô hạn nhiều hơn. Nước biển dâng, thiên tai, bão lũ gia tăng sẽ làm tăng hiện tượng nhiễm mặn, ngập úng, sạt lở bờ sông, hưởng nghiêm trọng tới tài nguyên đất. Những thay đổi về nhiệt độ, lượng mưa, thời điểm mưa và những thay đổi về hình thái trong chu trình nước: Mưa - nước bốc hơi… đều dẫn đến sự thay đổi cơ chế ẩm trong đất, lượng nước ngầm và các dòng chảy. Ngược lại, việc sử dụng đất đai cũng có ảnh hưởng đối với sự thay đổi các yếu tố khí hậu. Lượng phát thải khí nhà kính do sử dụng đất. Huyện Mỹ Tú cũng có ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất tuy nhiên không lớn so với các khu vực khác, chủ yếu ảnh hưởng đời sống sinh hoạt và sản xuất  của người dân, có một số vùng đất bị ngập úng do huyện là khu vực vùng trũng.

## 2. Tình hình kinh tế - xã hội

### 2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

* Tăng trưởng kinh tế

Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi thiên  tai song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Uỷ ban nhân dân huyện, cùng với lợi thế về tiềm năng thiên nhiên, nguồn lực con người, nền kinh tế của huyện Mỹ Tú đã dần đi vào hướng phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân trong năm 2019 ước là 9,21%.

* Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Theo số liệu báo cáo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Tú năm 2019 thì sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế  của huyện ở ba khu vực như sau:

- Khu vực nông nghiệp (khu vực I) có tỷ trọng giảm đều trong cơ cấu giá trị sản xuất của huyện từ 61,95% năm 2018 xuống còn 58,78% năm 2019.

- Khu vực công nghiệp - xây dựng (khu vực II) tăng từ 12,76% trong cơ cấu giá trị sản xuất năm 2018 lên 13,70% năm 2019.

- Khu vực thương mại, dịch vụ (khu vực III), tăng từ 25,29% trong cơ cấu giá trị sản xuất năm 2018 lên 27,52% vào năm 2019.

Nhìn chung, trong năm 2019, cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu kinh tế thay đổi đều ở cả ba khu vực theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm - nghiệp - thủy sản. Tuy nhiên mức độ chuyển dịch kinh tế hiện nay diễn ra vẫn còn chậm, tỷ trọng của ngành công nghiệp - xây dựng thấp hơn nhiều so với cơ cấu nông - lâm - thủy sản.

### 2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

Mỹ Tú là huyện vùng sâu của Tỉnh Sóc Trăng, nên những năm gần đây tốc độ đô thị hoá của Huyện gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận thức được vai trò quan trọng của khu vực kinh tế nông nghiệp trong việc ổn định xã hội và tăng trưởng kinh tế, trong thời gian qua, huyện đã có nhiều chủ trương đầu tư cho các vùng sản xuất trọng điểm, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra các hành lang cơ chế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản của huyện phát triển khá toàn diện.

- Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, trong năm ngành nông nghiệp thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng, hạn chế diện tích lúa thu đông; thực hiện tốt công tác bảo vệ thực vật, tập huấn, khuyến cáo kỹ thuật canh tác đạt nhiều hiệu quả. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, mô hình trồng đạt tiêu chuẩn VietGAP; thực hiện dự án phát triển chăn nuôi bò; thực hiện các dự án VnSAT; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

- Lĩnh vực môi trường, trong năm 2019 có 98,85% số hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; có 100% cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường; tỷ lệ thu gom xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại trung tâm xã, khu dân cư tập trung 97,55%.

- Công nghiệp - TTCN thương mại, dịch vụ: Giá trị sản xuất CN - TTCN 505 tỷ đồng, đạt 101,41% kế hoạch. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ, tiêu dùng xã hội ước 4.500 tỷ đồng; trong đó, bán lẻ 3.900 tỷ đồng, đạt 100,52% KH và tăng 3,34% so cùng kỳ.

- Về điện đến nay toàn huyện có 26.525 hộ đã được kéo điện, đạt 95,62% tổng số hộ trên địa bàn.

- Lĩnh vực Khoa học, công nghệ: Xây dựng triển khai dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong mô hình nuôi Bò siêu thịt; dự án tư vấn lắp đặt túi ủ biogas qui mô nông trại tại xã Mỹ Thuận và Mỹ Hương. Tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại 13 cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn.

- Lĩnh vực quy hoạch xây dựng hạ tầng kinh tế: Trong năm 2019 huyện đã phê duyệt kế hoạch vốn 143.979 triệu đồng đầu tư 96 danh mục công trình (chuyển tiếp 11 công trình, khởi công mới 85 công trình); đến nay, hoàn thành 76 công trình, đang thi công 20 công trình; Khối lượng hoàn thành 108.033 triệu đồng, đạt 75,03% KHV; giá trị giải ngân 102.898 triệu đồng; đạt 71,47% KHV.

- Tài chính - Tín dụng: Tổng thu ngân sách năm 2019 đạt 26,843 tỷ đồng, tăng 17,36% so với năm 2018. Chi ngân sách 368 tỷ đồng, đạt 70,19% dự toán điều chỉnh. Các tổ chức tín dụng tiếp tục củng cố hoạt động có hiệu quả. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT huyện, huy động vốn đạt 100%, nợ xấu khoảng 0,44% tổng dư nợ. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn còn 1,5% tổng dư nợ.

Nhìn chung năm qua kinh tế của huyện đạt tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tương đối, Khu vực I là 58,78% , khu vực II là 13,70%, khu vực III là 27,52%.

Hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư, tạo điều kiện phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phân bố dân cư, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện.

### 2.3. Thực trạng văn hóa xã hội

2.3.1. Dân số

Ước trong năm 2019 dân số trung bình của huyện Mỹ Tú có khoảng 107.976 người, mật độ dân số bình quân 293 người/km2 và có sự chênh lệch khá lớn giữa các xã, thị trấn trong đó, người Kinh: Chiếm 75,54%  người Hoa: Chiếm 1,59%; người Khmer: Chiếm 22,87%; công tác Dân số - KHHGĐ của huyện Mỹ Tú gặp không ít khó khăn về vùng sâu, vùng nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đang xen. Công tác tuyên truyền, vận động còn gặp nhiều khó khăn nhất là vùng đồng bào dân tộc Khmer nếp sống theo phong tục tập quán truyền thống và tín ngưỡng về tôn giáo, việc nhận thức của người dân tộc ở những xã vùng sâu còn hạn chế trong việc thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

2.3.2. Lao động

Hằng năm, giải quyết việc làm cho khoảng 1.800 - 2.000 lao động, giảm tỷ lệ lao giao động thất nghiệp xuống dưới 3% năm 2018 và những năm tiếp theo, đặc biệt coi trọng giải quyết tình trạng thiếu việc làm theo thời vụ. Tăng tỷ lệ lao động khu vực phi nông nghiệp (bao gồm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ), giảm tỷ trọng lao động khu vực nông nghiệp (bao gồm nông, lâm, ngư). Tăng cường công tác tuyển chọn đưa đi đào tạo và đẩy mạnh xuất khẩu lao động có chuyên môn kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động.

2.3.3. Giáo dục

Năm học 2019 - 2020, huy động 21.460 học sinh đến trường, đạt 96,88%KH (giảm so năm học trước 5,54%); cụ thể, Nhà trẻ đạt 56,00%KH; mẫu giáo đạt 81.78%KH; Tiểu học đạt 102,86%KH; THCS đạt 100,07%KH; THPT đạt 93.82%KH.

Có 100% xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn Quốc gia về công tác xóa mù chữ mức độ 2; phổ cập GDTH đạt mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 1 ở 5 xã và mức độ 2 ở 4 xã, thị trấn. Có 25 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 50% tổng số trường.

Thực hiện tốt các chủ trương đổi mới về phát triển giáo dục và đạo tạo, nâng cao chất lượng toàn diện từ mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Phát triển đa dạng các loại hình giáo dục và đào tạo, nhằm không ngừng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tạo ra nguồn nhân lực mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng lao động trong các ngành phi nông nghiệp.

2.3.4. Y tế

Phát triển toàn diện hệ thống y tế trên địa bàn huyện. Thường xuyên thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, tăng cường công tác phòng chống dịch, kiểm soát chặt chẽ các dịch bệnh nguy hiểm, nhất là các loại dịch bệnh mới phát sinh.  Thực hiện các chính sách ưa đãi để thu hút bác sĩ đến làm việc tại huyện và các xã. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá phát triển y tế, thu hút đầu tư của nhiều thành phần kinh tế, chú trọng chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng thuộc diện chính sách.

Công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác khám chữa bệnh cho người dân tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn khám bệnh từ thiện hoạt động. Năm 2019, có 9/9 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 8/9 xã, thị trấn có bác sĩ phục vụ khám và điều trị bệnh.

Toàn huyện xảy ra 35 ổ dịch (tăng 25 ổ dịch so cùng kỳ). Có 03 ca sốt xuất huyết, nâng tổng số 81 ca (so cùng kỳ tăng 30 ca), 73 ca tay chân miệng, nâng tổng số 111 ca (tăng 25 ca so cùng kỳ). Đã thực hiện phun hóa chất Chloramin B tại các điểm trường Mầm non, Mẫu giáo.

2.3.5. Văn hóa thông tin truyền thanh - Thể dục, thể thao - Du lịch

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền mừng Đảng - mừng Xuân và các ngày lễ lớn. Tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH có 23.555 hộ, 77 ấp và 126 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; xã Mỹ Hương đạt 20/21 tiêu chí văn hoá nông thôn mới, Long Hưng đạt 17 TC và các xã còn lại đạt từ 12 - 15 tiêu chí;  thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đạt 24/24 tiêu chí văn minh đô thị.

Các hoạt động thể dục, thể thao - du lịch tiếp tục phát triển, nhất là phong trào người dân luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên.

### 2.4. Thực trạng về môi trường

Huyện Mỹ Tú có 8 xã, 01 thị trấn, trong đó có 08 xã, 01 thị trấn có đội thu gom rác, huyện có 01 Bãi rác tập trung của huyện tại ấp Tân Hòa B, xã Long Hưng diện tích 7.000m2, 01 Bãi rác trung chuyển tại ấp Xẻo Gừa, xã Mỹ Hương diện tích 1.093m2 và 01 nhà máy xử lý chất thải rắn Thành phố và các vùng lân cận trên địa bàn xã Phú Mỹ với diện tích là 258.700m2. Hiện nay 09/09 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có tổ chức thu gom rác. Việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn huyện đã giao cho Công ty TNHH dịch vụ môi trường - xây dựng Hưng Phát thực hiện. Lượng rác thải phát sinh hàng ngày của các xã, thị trấn được thu gom về bãi rác huyện là 10-12 tấn/ngày. Hiện nay Bãi rác tập trung của huyện đã được đầu tư xây dựng Lò đốt rác nhằm giải quyết tình trạng quá tải của bãi rác (lò đốt rác đã vận hành từ tháng 9/2018). Trên địa bàn huyện các cơ sở sản xuất kinh doanh với quy mô nhỏ, đa số các hộ dân kinh doanh dịch vụ, công tác thu gom rác được thực hiện khá tốt nên trên địa bàn không xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

# II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC

## 2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Mỹ Tú được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 25/3/2019, trong năm 2019 huyện Mỹ Tú luôn căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt để triển khai thực hiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các chương trình, dự án, mục tiêu đề ra, góp phần tích cực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai theo kế hoạch đã đề ra.

Theo kết quả số liệu thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và kết quả thống kê đất đai năm 2018, tổng diện tích tự nhiên của huyện là 36.819,26 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 33.45,00 ha, đất phi nông nghiệp 3.274,27 ha. Tất cả các loại đất đều được khai thác sử dụng một cách triệt để, khoa học và tiết kiệm; kinh tế hộ gia đình được cải thiện đáng kể.

Bảng 01: Cơ cấu sử dụng đất năm 2019 của huyện Mỹ Tú

| TT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN |  | 36.819,26 | 100 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 33.545,00 | 91,11 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 22.640,09 | 61,49 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 22.640,09 | 61,49 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.999,75 | 5,43 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 5.390,71 | 14,64 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 278,92 | 0,76 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.990,31 | 8,12 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 234,35 | 0,64 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 10,87 | 0,03 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 3.274,27 | 8,89 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 106,23 | 0,29 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,89 | 0,02 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 6,41 | 0,02 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 4,88 | 0,01 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.773,36 | 4,82 |
| 2.10 | Đất có di tích, lịch sử - văn hóa | DDT | 21,88 | 0,06 |
| 2.11 | Đất danh lam, thắng cảnh | DDL | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 26,84 | 0,07 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 499,46 | 1,36 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 32,47 | 0,09 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 14,08 | 0,04 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,71 | 0,01 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DGN | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 30,42 | 0,08 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 35,14 | 0,10 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 0,00 | 0,00 |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,16 | 0,01 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,12 | 0,00 |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 5,59 | 0,02 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 705,63 | 1,92 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |  |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |
| 4 | Đất khu công nghệ cao | KCN |  |  |
| 5 | Đất khu kinh tế | KKT |  |  |
| 6 | Đất đô thị | KDT |  |  |

## 2.2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2019

So sánh các chỉ tiêu sử dụng đất hiện trạng năm 2019 với các chỉ tiêu theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mỹ Tú được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt theo Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019. Kết quả thực hiện cụ thể các chỉ tiêu như sau:

Bảng 02: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2019

| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích quy hoạch/kế hoạch được duyệt năm 2019 (ha) | Kết quả thực hiện |  |  | Diện tích chỉ tiêu thực tế cần thực hiện năm 2018 | Diện tích đã thực hiện đượcnăm 2018 | Đánh giá tỷ lệ đạt các chỉ tiêu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diện tích hiện trạng năm 2018 (ha) | So sánh |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tăng (+), giảm (-) ha | Tỷ lệ (%) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) = (5)-(4) | (7) = (5)/(4)*100 | 8 | 9 | 10=9/8*100 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 33.461,73 | 33.545,00 | 83,26 | 100,25 | -90,93 | -7,665 | 8,43 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 22.628,65 | 22.640,09 | 11,44 | 100,05 | -13,38 | -1,94 | 14,50 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 22.628,65 | 22.640,09 | 11,44 | 100,05 | -13,38 | -1,94 | 14,50 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.943,88 | 1.999,75 | 55,87 | 102,87 | -61,01 | -5,14 | 8,42 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 5.421,44 | 5.390,71 | -30,73 | 99,43 | 30,15 | -0,59 | -1,94 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 278,92 | 278,92 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.626,37 | 2.990,31 | 363,94 | 113,86 | -363,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 233,35 | 234,35 | 1,00 | 100,43 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 329,12 | 10,87 | -318,25 | 3,30 | 318,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.357,53 | 3.274,27 | -83,27 | 97,52 | 90,93 | 7,665 | 8,43 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 106,23 | 106,23 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 7,73 | 6,89 | -0,84 | 89,13 | 6,00 | 5,16 | 86,00 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 6,41 | 6,41 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 7,38 | 4,88 | -2,50 | 66,12 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.841,02 | 1.773,36 | -67,67 | 96,32 | 69,43 | 1,77 | 2,54 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 21,88 | 21,88 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 26,84 | 26,84 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 508,77 | 499,46 | -9,31 | 98,17 | 9,71 | 0,40 | 4,12 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 34,58 | 32,47 | -2,11 | 93,90 | 2,40 | 0,29 | 12,08 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 14,38 | 14,08 | -0,30 | 97,91 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,91 | 2,71 | -0,20 | 93,13 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 30,42 | 30,42 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 35,14 | 35,14 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,50 | 2,16 | -0,34 | 86,40 | 0,39 | 0,05 | 12,82 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 5,59 | 5,59 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 705,63 | 705,63 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

* Đánh giá kết quả thực hiện theo các chỉ tiêu chung của từng loại đất theo 882/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 (kết quả thực hiện chu chuyển nhóm đất nông nghiệp và phi nông nghiệp)

- Đất nông nghiệp toàn huyện theo kế hoạch năm 2019 là 33.461,73 ha chiếm 90,88% tổng diện tích toàn huyện. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 33.545,00 ha cao hơn 83,27 ha so với diện tích đất nông nghiệp kế hoạch được phê duyệt năm 2019. Nguyên nhân là do các hạng mục công trình xây dựng và kêu gọi đầu tư nhưng năm 2019 chưa có vốn nên diện tích đất nông nghiệp vẫn còn cao. Chỉ thực hiện đạt 8,43% Kế hoạch thực tế thực hiện, tỷ lệ đạt rất thấp so với chỉ tiêu  kế hoạch đề ra.

+ Đất trồng lúa diện tích hiện trạng năm 2019 là 22.640,09 cao hơn 11,44 ha so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do một số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 chuyển giảm từ đất lúa sang các loại đất khác chưa thực hiện được.

+ Đất trồng cây hằng năm khác diện tích 1.999,75 ha cao hơn so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt là 55,87 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm diện tích 5.390,71 ha thấp hơn so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt là 30,73 ha, do phương án sắp xếp đất trong khu vực trường Mỹ Phước chưa thực hiện xong.

+ Đất rừng sản xuất diện tích 2990.31 ha cao hơn 363,94 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

+ Đất rừng phòng hộ diện tích 278,92 đạt 100% so với kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

+ Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 234,35 ha cao hơn 1,00 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

+ Đất nông nghiệp khác diện tích 10,87 ha thấp hơn 318,25 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

- Diện tích đất phi nông nghiệp theo kế hoạch năm 2019 của huyện là 3.357,53 ha chiếm 9,12% tổng diện tích tự nhiên. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 3.274,27 ha đạt 97,52% thấp hơn so với kế hoạch sử dụng đất 83,27 ha, là do một số diện tích đất của công trình dự án theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất chưa thực hiện được.

+ Đất quốc phòng kết quả thực hiện năm 2019 là 106,23, đạt 100% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2019.

+ Đất an ninh kết quả thực hiện năm 2019 là 6,89 ha, thấp hơn so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt là 0,84 ha do công trình trụ sở Công an huyện được triển khai thực hiện trong năm 2019 chỉ thu hồi đất là 5,16 ha đạt 86% kế họch.

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp kết quả thực hiện năm 2019 là 4,88 ha thấp hơn so với kế hoạch 2,5 ha.

+ Đất phát triển hạ tầng kết quả thực hiện năm 2019 là 1.773,36 ha thấp hơn so với kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 67,67 ha (đạt 2,54% kế hoạch thực tế thực hiện) do hầu hết các công trình chưa có vốn để thực hiện đầu tư.

+ Đất bãi thải xử lý chất thải kết quả thực hiện năm 2019 là 26,84 đạt 100%  kế hoạch năm 2019.

+ Đất ở nông thôn kết quả thực hiện năm 2019 là 499,66 thấp hơn so với kế hoạch 9,31 ha kế hoạch năm 2019.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan kết quả thực hiện năm 2019 là 14,08 ha thấp hơn so với kế hoạch năm 2019 là 0,3 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp kết quả thực hiện năm 2019 là 2,71 ha thấp hơn so với kế hoạch năm 2019 là 0,2ha.

+ Đất tôn giáo kết quả thực hiện năm 2019 là 30,42 ha đạt 100% so với kế hoạch năm 2019.

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa kết quả thực hiện năm 2019 là 35,14 ha đạt 100%, kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

+ Đất sinh hoạt cộng đồng kết quả thực hiện năm 2019 là 2,5 ha thấp hơn so với kế hoạch năm 2019 là 0,34ha.

+ Đất tín ngưỡng kết quả thực hiện năm 2019 là 5,59 ha đạt 100%, kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

* Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo danh mục các công trình; nhu cầu chuyển mục đích từ dất nông nghiệp sang phi nông nghiệp và đề nghị chuyển sang kế hoạch năm 2020.

- Đất nông nghiệp: Kế hoạch năm 2019 diện tích đất nông nghiệp có 33.461,73 ha giảm 90,93 ha để chuyển sang đất phi nông nghiệp nhưng trong năm 2019 chỉ thực hiện được 7,67 ha đạt 8,43% kế hoạch, diện tích còn lại sau khi rà soát đối chiếu lại đề nghị chuyển sang đất phi nông nghiệp năm 2020 là 83,26 ha.

Trong đó:

- Đất trồng lúa: Theo kế hoạch năm 2019 có 22.628,31 ha, giảm 34,08 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp, giảm trong nội bộ đất nông nghiệp là 10,5 ha, tăng trong nội bộ đất nông nghiệp là 31,2 ha (kế hoạch đưa ra thực hiện giảm 13,38 ha) . Kết quả trong năm 2019 thực hiện giảm được 1,94 ha đạt 14,50%. (giảm sang đất phi nông nghiệp 6,94h và tăng trong nội bộ nông nghiệp 5 ha). Diện tích chưa thực hiện sau khi rà soát đối chiếu đề nghị chuyển sang năm 2020 tiếp tục thực hiện.

- Đất trồng cây lâu năm: Kế hoạch năm 2019 có 5.421,44 ha kế hoạch đưa ra thực hiện tăng 30,15 ha. Kết quả trong năm 2019 thực hiện giảm được 0,59 ha. Diện tích đất trồng cây lâu năm không tăng trong nội bộ đất nông nghiệp mà còn giảm do đó việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đối với loại đất trồng cây lâu năm là không đạt so với chỉ tiêu đề ra. Sau khi rà soát đối chiếu lại đề nghị chuyển sang năm 2020 tiếp tục thực hiện.

- Đất trồng cây hằng năm khác: Kế hoạch năm 2019 là 1.943,88 ha kế hoạch đưa ra thực hiện là giảm 61,01 ha. Kết quả trong năm 2019 thực hiện được 5,14 ha đạt 8,42% kế hoạch. Diện tích chưa thực hiện để chuyển sang năm 2020 thực hiện.

- Đất rừng sản xuất: Kế hoạch năm 2019 là 2.626,37 ha giảm 363,94 ha (giảm sang phi nông nghiệp là 17,69 ha, trong nội bộ đất nông nghiệp 364,25 ha). Kết quả trong năm 2019 chưa thực hiện được chuyển sang năm 2020.

* Đất phi nông nghiệp: Theo kế hoạch năm 2019 diện tích đất phi nông nghiệp 3.357,53 ha tăng 90,93 ha nhưng trong năm 2019 chỉ thực hiện được 7,67 ha đạt 8,43% kế hoạch, diện tích còn lại 83,26 ha chưa thực hiện, xét thấy một số công trình, dự án còn phù hợp với tình hình địa phương và có khả năng thực hiện đè nghị chuyển sang năm 2020 cụ thể như:

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Kế hoạch 2019 có 1.841,02 ha tăng 69,43 ha, nhưng chỉ thực hiện tăng được 1,77 ha đạt tỷ lệ 2,54% kế hoạch còn lại chưa thực hiện sau khi rà soát đối chiếu lại đề nghị chuyển sang năm 2020 tiếp tục thực hiện.

- Đất an ninh: Kế hoạch năm 2019 có 7,73 ha tăng 6,00 ha từ đất nông nghiệp, trong năm 2019 đã thực hiện được 5,16 ha đạt 8,43%.

-  Đất quốc phòng: Kế hoạch năm 2019 có 106,23 ha kết quả trong năm 2019 thực hiện đạt 100%.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp kế hoạch năm 2019 có 7,38 ha phải thực hiện chu chuyển tăng 2,5 ha nhưng trong năm 2019 chưa thực hiện được, đề nghị chuyển sang kế hoạch năm 2020.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Kế hoạch năm 2019 có 35,14 ha, kết quả trong năm 2019 thực hiện đạt 100%.

-  Đất bãi tả, xử lý rác: Kế hoạch năm 2019 có 26,84 ha kết quả trong năm 2019 thực hiện đạt 100%.

- Đất ở đô thị: Theo kế hoạch năm 2019 được duyệt có 34,58 ha phải thực hiện chu chuyển tăng 2,4 ha chủ yếu là hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Thực tế trong năm 2019 chỉ thực hiện tăng được 0,29 ha đạt 12,08%. Còn lại chưa thực hiện chuyển sang kế hoạch năm 2020 là 2,11 ha.

- Đất ở nông thôn: Kế hoạch năm 2019 có 508,77 ha phải thực hiện chu chuyển tăng 9,71 ha. Kết quả trong năm 2019 thực hiện tăng được 0,4 ha đạt 4,12% kế hoạch, diện tích chuyển mục đích trong hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở còn lại chuyển sang kế hoạch năm 2020 là 9,31 ha.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan kế hoạch năm 2018 có 14,38 ha phải thực hiện chu chuyển tăng 0,3 ha. Kết quả trong năm 2019 chưa thực hiện, chuyển sang kế hoạch năm 2020.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp kế hoạch năm 2019 có 2,91 ha phải thực hiện chu chuyển tăng 0,2 ha. Kết quả trong năm 2019 chưa thực hiện, chuyển sang kế hoạch năm 2020.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Kế hoạch năm 2019 có 2,5 ha phải thực hiện chu chuyển tăng 0,39 ha. Trong năm 2019 chưa thực hiện tăng được 0,05 ha, diện tích còn lại chưa thực hiện chuyển sang kế hoạch năm 2020.

Bảng 3: Danh mục các công trình đã thực hiện và chưa thực hiện năm 2019

| STT | DANH MỤC, CÔNG TRÌNH | DIỆN TÍCH | LOẠI ĐẤT | ĐỊA ĐIỂM | ĐỀ NGHỊ CHUYỂN SANG 2019 (HA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình, dự án đã thực hiện năm 2019 | 7,67 |  |  |  |
| 1 | Công an huyện Mỹ Tú | 5,16 | 0,08CLN; 5,08 LUC | TT.HHN |  |
| 2 | Đường A1 + Cầu | 0,94 | 0,5 LUC; 0,35 CLN; 0,09 ODT | TT.HHN |  |
| 3 | Cống Ba Rẹt | 0,61 | 0,4 LUC 0,21 CLN | Mỹ Tú |  |
| 4 | Đường vào trường THCS Hưng Phú | 0,04 | CLN | Hưng Phú |  |
| 5 | Đường vào Sân vận động Mỹ Phước | 0,02 | CLN | Mỹ Phước |  |
| 6 | Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Thiện Bình (tự nguyện trả lại đất) | 0,05 | CLN | Thuận Hưng |  |
| 7 | Nhu cầu chuyển mục đích ở các xã, thị trấn | 0,85 |  | Các xã, thị trấn |  |
| II | Công trình, dự án chưa thực hiện trong kế hoạch năm 2019 | 451,84 |  |  | 451,84 |
| 1 | Nhà máy năng lượng điện mặt trời (ấp Tân Phước A1 - Khu đất của huyện quản lý) | 18,60 | 01 ha LUC+17,6 ha RSX | Long Hưng | 18,60 |
| 2 | Trường tiểu học Mỹ Thuận C | 0,44 | 0,4 ha LUC+ 0,04ha CLN | Mỹ Thuận | 0,44 |
| 3 | Mở rộng Đường huyện 82 xã Mỹ Phước | 3,00 | 2ha LUC+ 0,7 ha CLN+ 0,3 ONT | Mỹ Phước | 3,00 |
| 4 | Trường Mẫu giáo Mỹ Tú (điểm ấp Mỹ Hòa) | 0,13 | LUC | Mỹ Tú | 0,13 |
| 5 | Nhà máy nước Liên xã Mỹ Tú- Mỹ Thuận | 0,50 | LUC | Mỹ Tú | 0,50 |
| 6 | Trung tâm TM Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa II | 3,85 | LUC | TT.HHN | 3,85 |
| 7 | Cụm trạm trại nông nghiệp | 0,2 | LUC | TT.HHN | 0,2 |
| 8 | Liên đoàn lao động huyện | 0,30 | LUC | TT.HHN | 0,3 |
| 9 | Nhu cầu chuyển mục đích của HGĐ, cá nhân | 12,50 | 5,5 ha LUC; 2,8 ha BHK; 4,2 ha CLN | Các xã, thị trấn | 12,5 |
| 10 | Chuyển mục đích sang đất nông nghiệp khác | 4,0 | LUC | 1,00 ha Long Hưng; 0,5 ha Mỹ Tú; 2 ha Hung Phú | 4 |
| 11 | Đường dẫn Cầu Bún Tàu | 0,15 | 0,1 CLN; 0,05 ONT | Long Hưng | 0,15 |
| 12 | Dự án xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng huyện Mỹ Tú | 39,48 | 9,5 ha LUC 29,98 ha BHK | Xã Mỹ Phước, Mỹ Tú, Long Hưng, Hưng Phú | 39,48 |
| 13 | Đất sản xuất kinh doanh tuyến QLPH và 940 | 2,50 | 1,9 ha LUC; 0,2 ha BHK; 0,4 ha CLN | Long Hưng; Hưng Phú | 2,5 |
| 14 | Nhà sinh hoạt cộng đồng các ấp | 0,14 | CLN | Các xã, thị trấn | 0,14 |
| 15 | Chợ Phước Bình | 1,63 | LUC | Mỹ Thuận | 1,63 |
| 16 | Giao đất cho hộ ND nghèo không đất. (PA sắp xếp LT Mỹ Phước) (ONT:0,09ha; CLN:50,00ha; RXS:72,55ha) | 50,09 | RSX | Mỹ Phước | 50,09 |
| 17 | Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp (NKH) + nhà máy năng lượng mặt trời (PA sắp xếp LT Mỹ Phước) | 314,25 | RSX | Mỹ Phước | 314,25 |
| 18 | Điểm lẽ Trường Tiểu học Mỹ Ninh | 0,08 | BHK | Mỹ Tú | 0,08 |

Trong kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã thực hiện 7/25 như: Công an huyện Mỹ Tú; Đường A1 + Cầu ; Cống Ba Rẹt; Đường vào trường THCS Hưng Phú; Đường vào Sân vận động Mỹ Phước; Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Thiện Bình (tự nguyện trả lại đất); Nhu cầu chuyển mục đích ở các xã, thị trấn.

Còn lại 18 công trình chưa thực hiện chuyển sang kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trong đó 02/18 công trình đã và đang thực hiện tiếp các bước còn lại như: Trường tiểu học Mỹ Thuận C, Nhà sinh hoạt cộng đồng các ấp. Các công trình chưa triển khai được nguyên nhân chủ yếu là do doanh mục đề ra nhưng khi triển khai thực hiện lại thiếu vốn và các ngành đăng ký thực hiện nhưng không tổ chức thực hiện. Các công trình dự án còn phụ thuộc vào nhà đầu tư, huyện không chủ động được nguồn vốn đầu tư.

* Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trong nội bộ đất nông nghiệp.

Kế hoạch sử dụng năm 2019 của huyện chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp theo kế hoạch năm 2019 là 427,95 ha, nhưng chỉ thực hiện được 6,00 ha đạt 1,40 % kế hoạch cụ thể như sau:

+ Kế hoạch 2019 diện tích đất trồng lúa giảm sang cây lâu năm 6,5ha, trong 2019 thực hiện được 3,00 ha đạt 46,15% kế hoạch.

+ Kế hoạch năm 2019 đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất trồng lúa 19,90 ha thực hiện được 3,00 ha đạt 15% kế hoạch.

Các loại đất khác không thực hiện chu chuyển trong nội bộ đất nông nghệp.

* Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thu hồi đất năm 2019.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt thì phải thực hiện thu hồi đất 57,42 ha. Kết quả trong năm Kế hoạch chỉ thực hiện thu hồi được 6,82 ha đạt 11,88% kế hoạch.

* Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 chuyển sang năm 2020 thực hiện là 451,84 ha, trong đó chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp 83,06 ha; chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp 368,34 ha; chuyển trong nội bộ đất phi nông nghiệp 0,44 ha.

## 2.3. Đánh giá những tồn tại và nguyên nhân tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2019

* Đánh giá những tồn tại:

Nhìn chung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện đã tổ chức thực hiện tương đối tốt, tuy nhiên các chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp chưa đạt kế hoạch, chủ yếu là do xác định chuyển đổi diện tích đất rừng sản xuất trên địa bàn xã Mỹ Phước và xã Long Hưng sang đất nông nghiệp và đất năng lượng để thực hiện dự án kêu gọi đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội trên địa phương nhưng tính tới thời điểm hiện tại chưa thực được theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Mặt khác khi xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019, các địa phương còn có tâm lý đưa nhiều hạng mục công trình vào kế hoạch để dự phòng, dẫn đến kết quả nhiều hạng mục chưa được thực hiện do thiếu nguồn kinh phí và một số nguyên nhân khách quan khác.

* Đánh giá các nguyên nhân

- Một số danh mục công trình dự án trong năm 2019 chưa được triển khai thực hiện do nguồn vốn Ngân sách hạn hẹp, ưu tiên tập trung đầu tư vào một số công trình cấp bách, trọng điểm do khó khăn chung của nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công. Dẫn đến một số chỉ tiêu đất phi nông nghiệp thấp so kế hoạch.

- Việc thu hút đầu tư từ các tổ chức kinh tế vào đầu tư phát triển chợ ở xã Mỹ Thuận còn hạn chế do vị thế của huyện là vùng sâu, không thuận lợi cho phát triển kinh tế. Phương án sắp xếp Lâm trường Mỹ Phước chưa hoàn thành và một số mô hình kêu gọi đầu tư ở xã Long Hưng, xã Mỹ Phước chưa có nhà đầu tư vào nên dẫn đến chỉ tiêu đất nông nghiệp khác cũng chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

- Kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch giữa các ngành chưa đồng bộ, trong việc xác định địa điểm, quy mô diện tích trong quá trình thực hiện của một số ngành làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu sử dụng đất của kế hoạch.

- Công tác chỉnh lý biến động đất đai hàng năm chưa kịp thời, chưa cập nhật hết các biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, số liệu, bản đồ chưa phản ánh đúng hiện trạng sử dụng đất, một số định hướng trong kế hoạch chưa có vốn để thực hiện.

- Công tác quản lý đất đai tại cấp xã nhiều nơi còn buông lỏng dẫn đến tình trạng người dân tự ý chuyển mục đích sang đất ở không xin phép và chuyển mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp mà không đến đăng ký biến động tại địa phương.

- Kế hoạch sử dụng đất còn có hạn chế nhất định do các thay đổi khách quan và nhu cầu sử dụng đất các ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội cũng có nhiều phát sinh.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được tổng hợp từ quy hoạch các ngành, lĩnh vực (khi lập kế hoạch các ngành đưa nhiều các công trình dự án nhưng không có khả năng triển khai thực hiện). Do quy hoạch các ngành không đạt dẫn đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không đạt.

# III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020

## 3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch sử dụng đất năm 2016; Kế hoạch sử dụng đất năm 2017; Kế hoạch sử dụng đất năm 2018; Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã được phê duyệt.

Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Mỹ Tú đến 2020; quy hoạch chung thị trấn Huỳnh Hữu nghĩa, quy hoạch thôn mới; nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và nhu cầu sử dụng đất năm 2020.

Căn cứ nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh vực, UBND huyện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Tú được thể hiện như sau: (biểu 06/CH)

Bảng 4: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 200 của huyện Mỹ Tú

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TT HHN | Xã Long Hưng | Xã Hưng Phú | Xã Mỹ Hương | xã Mỹ Tú | Xã Mỹ Phước | Xã Thuận Hưng | Xã Mỹ Thuận | Xã Phú Mỹ |
| 1 | 2 | 3 | (4) = (5)+..(13) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 33.458,81 | 925,33 | 3.636,63 | 3.612,97 | 2.410,03 | 3.802,12 | 9.200,67 | 3.355,85 | 2.722,25 | 3.792,96 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 22.630,91 | 707,79 | 1.585,40 | 1.376,07 | 2.112,33 | 2.897,26 | 5.475,55 | 3.032,35 | 2.044,21 | 3.399,95 |
|  | Trong đó: Đất chuy ên trồng lúa nước | LUC | 22.630,91 | 707,79 | 1.585,40 | 1.376,07 | 2.112,33 | 2.897,26 | 5.475,55 | 3.032,35 | 2.044,21 | 3.399,95 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.941,27 | 54,35 | 872,94 | 152,34 | 2,12 | 288,36 | 212,41 | 26,16 | 244,60 | 87,99 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 5.423,86 | 163,19 | 1.019,73 | 1.773,44 | 293,92 | 552,14 | 740,04 | 296,08 | 282,42 | 302,91 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 278,92 |  |  |  |  |  | 278,92 |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.621,37 |  | 154,84 | 298,87 |  |  | 2.167,66 |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 233,35 |  | 2,72 | 2,25 | 1,66 | 63,86 | 11,84 |  | 151,02 |  |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 329,12 |  | 1,00 | 10,00 |  | 0,50 | 314,25 | 1,26 |  | 2,11 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.360,45 | 217,35 | 342,23 | 384,34 | 251,98 | 408,19 | 707,19 | 345,23 | 379,55 | 324,40 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 106,23 | 9,05 |  |  |  |  | 94,22 | 2,96 |  |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,89 | 6,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 6,41 | 1,41 | 0,12 | 2,02 | 1,19 | 1,360 | - | 0,17 | 0,14 |  |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 7,38 |  | 1,54 | 1,24 | 0,88 | 1,38 | 1,52 | - | 0,71 | 0,11 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.843,26 | 117,69 | 205,27 | 261,48 | 132,29 | 201,01 | 381,11 | 174,98 | 204,88 | 164,55 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 21,88 | - |  |  |  |  | 21,88 |  |  |  |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 26,84 |  | 0,70 |  | 0,06 | 0,210 | - |  |  | 25,87 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 509,23 |  | 59,44 | 64,71 | 52,72 | 60,34 | 89,60 | 62,49 | 47,83 | 72,10 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 35,57 | 35,57 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 14,38 | 5,73 | 0,64 | 2,71 | 1,61 | 0,42 | 0,54 | 1,26 | 0,25 | 1,22 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,91 | 1,30 | 0,30 | 0,27 | 0,12 | 0,19 | 0,15 |  | 0,58 |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 30,42 | 0,42 | 1,45 | 5,29 | 0,05 | 0,84 | 4,00 | 3,97 | 3,85 | 10,55 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 35,14 | 0,63 | 6,06 | 2,92 | 9,00 | 5,08 | 4,52 | 3,17 | 2,37 | 1,39 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,58 | 0,07 | 0,47 | 0,10 | 0,17 | 0,360 | 0,98 | 0,07 | 0,34 | 0,02 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 5,59 | 0,73 | 0,72 | 1,11 | 0,38 | 0,650 | 1,00 | 0,93 | 0,07 |  |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 705,63 | 37,74 | 65,52 | 42,49 | 53,51 | 136,35 | 107,67 | 95,23 | 118,53 | 48,59 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất khu kinh tế* | KKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đất đô thị* | KDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

* Khu vực kinh tế nông nghiệp

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng “Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp từ quy hoạch đến tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án,... được đầu tư trên địa bàn phục vụ cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng và mở rộng các mô hình sản xuất hiệu quả (mô hình cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất lúa tập trung, sử dụng giống lúa cấp xác nhận, lúa chất lượng cao); tăng cường chuyển giao, ứng dụng các thành tựu, công nghệ sinh học và thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Nâng cao hiệu quả diện tích màu chuyên canh, màu dưới chân ruộng mang tính cạnh tranh cao, khuyến khích nông dân tận dụng diện tích bờ bao trồng các loại màu có giá trị kinh tế. Thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần tham gia đều được hưởng lợi, nhất là nông dân. Phát triển và nâng cao hiệu quả mô hình kinh tế hợp tác; trước hết, tập trung nâng cao hiệu quả mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp thông qua hợp đồng tiêu thụ hàng hóa nông sản.

Diện tích đất nông nghiệp ước tính đến năm 2020 đạt 33.458,91 ha, chiếm 90,87% tổng diện tích tự nhiên.

*  Khu vực kinh tế dịch vụ thương mại

Mạng lưới thương mại dịch vụ tiếp tục mở rộng số lượng quy mô và ngành nghề hoạt động, đưa hàng hóa phục vụ người tiêu dùng đến tận vùng nông thôn. Mạng lưới chợ tiếp tục được xây dựng cải tạo nâng cấp gắn với mục tiêu chỉnh trang, phát triển đô thị, đáp ứng được nhu cầu trao đổi, mua bán nông sản hàng hóa của người dân.

* Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

- Hệ thống giao thông: Đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông liên xã, huyện, chỉnh trang các tuyến giao thông giải quyết nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Đến năm 2019 huyện thực hiện một số công trình cụ thể như: Đường huyện 86 giai đoạn 2, mở rộng, Đường huyện 82, Đường A1+ Cầu.....

- Thuỷ lợi: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi, làm mới bổ sung hệ thống kênh rạch. Cải tạo, nạo vét hệ thống sông, ngòi, kênh, rạch đảm bảo giao thông đường thủy thuận tiện, nước tưới, chống mặn hợp lý. Dự án xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng huyện Mỹ Tú.

- Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục - đào tạo, đặc biệt chú trọng đến việc hình thành một cơ cấu đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển của huyện cũng như toàn tỉnh. Đầu tư xây dựng một số điểm trường, trụ sở cơ quan, mở rộng khu trung tâm thương mại thị trấn giai đoạn II...

* Lĩnh vực năng lượng

Trong năm 2020 nhu cầu sử dụng đất trong lĩnh vực năng lượng của huyện Mỹ Tú được xác định là 20 ha tại xã Long Hưng (khu Nông trại 1/5).

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết

Năm 2019 phần lớn các chỉ tiêu của kế hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết do nhiều yếu tố chủ quan, khách quan, trong năm 2020 các chỉ tiêu xét thấy vẫn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của huyện, do đó được chuyển sang kế hoạch sử dụng đất năm 2020 với diện tích 451,84 ha (xem chi tiết tại Bảng 3)

3.2.2 Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân

Trong năm 2019 nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn các xã thị trấn (Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015) chưa thực hiện hết xét thấy các địa phương vẫn còn có nhu cầu nên chuyển sang năm 2020 là 11,65 ha cụ thể như: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa: 2,5 ha; xã Mỹ Hương: 1,05 ha; xã Thuận Hưng: 1,0 ha; xã Phú Mỹ: 1,0 ha; xã Mỹ Phước: 1,0 ha;  xã Long Hưng: 1,6 ha; xã Mỹ Tú: 1,0 ha; xã Mỹ Thuận: 1,0 ha; xã Hưng Phú: 1,5 ha.

## 3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

* Đất nông nghiệp:

Hiện trạng đất nông nghiệp năm 2019 là 33.545,00 ha, đến năm 2020 diện tích nhóm đất nông nghiệp của huyện còn lại 33.458,81 ha, giảm đi 86,19 ha so với hiện trạng (Diện tích thực hiện chu chuyển sang các loại đất như đất sản xuất phi nông nghiệp 2,5 ha; đất phát triển cơ sở hạ tầng 69,68 ha; đất ở nông thôn 10,09 ha, đất ở đô thị 3,00 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,3 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,2 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,42 ha).

- Đất trồng lúa: Trong đó 100% là đất chuyên trồng lúa nước.

+ Hiện trạng đất trồng lúa là 22.640,09 ha.

+ Chu chuyển tăng: 28,20 ha, trong đó từ đất trồng cây hàng năm khác 16,9 ha; đất trồng cây lâu năm 10,3 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,00 ha.

+ Chu chuyển giảm: 37,38 ha, do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 3,5 ha; chuyển sang đất nông nghiệp khác 4,00 ha; chuyển sang đất sản xuất kinh doanh 1,90 ha, chuyển sang đất phát triển hạ tầng 21,98 ha, chuyển sang đất ở tại nông thôn 4,50 ha, đất ở tại đô thị 1,00 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,3 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,2 ha.

+ Cân đối tăng (giảm): Giảm 9,18 ha.

+ Đất trồng lúa đến năm 2020 của huyện Mỹ Tú  là 22.630,91 ha chiếm 61,46% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất trồng cây hàng năm khác:

+ Hiện trạng đất trồng cây hàng năm khác: 1,999,75 ha

+ Chu chuyển tăng: 0,00 ha

+ Chu chuyển giảm: 58,48 ha do chuyển sang đất trồng lúa 16,9 ha, đất trồng cây lâu năm 4,0 ha; đất rừng sản xuất 5,00 ha, đất sản xuất kinh phi nông nghiệp 0,2 ha; đất ở nông thôn 2,3 ha; đất ở đô thị 1,00 ha; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 29,08 ha.

+ Cân đối tăng (giảm): Giảm 58,48 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác đến năm 2020 của huyện Mỹ Tú  là 1.941,27 ha chiếm 5,27% tổng diện tích tự nhiên..

- Đất trồng cây lâu năm:

+ Hiện trạng đất trồng cây lâu năm: 5.390,71 ha

+ Chu chuyển tăng: 57,50 ha do chuyển từ đất trồng lúa 3,50 ha; trồng cây hàng năm khác 4,00 ha; rừng sản xuất 50 ha.

+ Chu chuyển giảm: 24,34 ha do chuyển sang đất trồng lúa 10,30 ha, đất rừng sản xuất 8,00 ha; đất sản xuất kinh phi nông nghiệp 0,4 ha; đất ở nông thôn 3,2 ha; đất ở đô thị 1,00 ha; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 1,02 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,42 ha.

+ Cân đối tăng (giảm): Giảm 33,16 ha.

+ Đất trồng cây cây lâu năm đến năm 2020 của huyện Mỹ Tú  là 5.423,87 ha, chiếm 14,73% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất nuôi trồng thủy sản:

+ Hiện trạng đất nuôi trồng thủy sản: 234,35

+ Chu chuyển giảm 1,00 ha do chuyển sang đất trồng lúa.

+ Cân đối tăng (giảm): Giảm 1,00 ha.

+ Kế hoạch đến năm 2020 của huyện có 233,35 chiếm 0,63% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất rừng sản xuất:

+ Hiện trạng đất rừng sản xuất: 2.990,31 ha

+ Chu chuyển giảm 381,94 ha do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 50 ha; đất nông nghiệp khác 314,25 ha; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 17,60 ha; ở nông thôn 0,09 ha.

+ Chu chuyển tăng 13,00 ha chuyển từ đất trồng cây hàng năm  khác 5,00 ha; đất rừng sản xuất 8,00 ha.

+ Cân đối tăng (giảm): Giảm 368,94 ha.

+ Kế hoạch đến năm 2020 của huyện có 2621,37 chiếm 7,12% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất rừng phòng hộ:

+ Hiện trạng đất rừng phòng hộ: 278,92 ha

+ Cân đối tăng (giảm): 0,00 ha.

+ Kế hoạch đến năm 2020 của huyện 278,92 ha chiếm 0,76% tổng diện tích tự nhiên..

- Đất nông nghiệp khác:

+ Hiện trạng đất nông nghiệp khác: 10,87 ha

+ Chu chuyển tăng: 318,25 ha từ  đất trồng lúa 4,00 ha, đất rừng sản xuất 314,25 ha

+ Chu chuyển giảm: 0,00

+ Cân đối tăng (giảm): tăng 318,25 ha.

+ Kế hoạch đến năm 2020 của huyện 329,12 ha chiếm 0,89% tổng diện tích tự nhiên. Diện tích tăng do huyện xây dựng kế hoạch kêu gọi đầu tư ở xã Mỹ Phước và mở rộng trang trại chăn nuôi hiện có trên địa bàn xã Hưng Phú, nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân ở xã Mỹ Tú, xã Thuận Hưng.

* Đất phi nông nghiệp:

+ Hiện trạng nhóm đất phi nông nghiệp là 3.274,27 ha.

+ Chu chuyển tăng: 86,69 ha tăng từ nhóm đất nông nghiệp 86,19 ha và trong nội bộ đất phi nông nghiệp 0,5 ha.

+ Chu chuyển giảm: 0,5 ha trong nội bộ đất phi nông nghiệp

+ Cân đối tăng (giảm): Tăng 86,19 ha

+ Kế hoạch đến năm 2020 toàn huyện là 3360,45 chiếm 9,13% tổng diện tích tự nhiên. Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp tăng chủ yếu lấy từ các loại đất: Đất trồng lúa 29,88 ha, đất trồng cây hàng năm khác 32,58 ha, đất trồng cây lâu năm 6,04 ha, đất rừng sản xuất 17,69 ha.

Trong đó:

- Đất quốc phòng trong năm kế hoạch 2020 không thực hiện chu chuyển, giữ nguyên hiện trạng là 106,23 ha chiếm 0,29% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất an ninh: kế hoạch năm 2020 không thực hiện chu chuyển, giữ nguyên hiện trạng là 6,89 ha,

- Đất thương mại, dịch vụ: trong năm kế hoạch 2020 không thực hiện chu chuyển, Cân đối giữ nguyên hiện trạng năm 2019 là 6,41 ha 0,02% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

+ Hiện trạng: 4,88 ha

+ Chu chuyển tăng: 2,5 ha do chuyển từ đất trồng lúa 1,9 ha; chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 0,2 ha, đất trồng cây lâu năm 0,4 ha.

+ Kế hoạch đến năm 2020 huyện có 7,38 ha chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất ở nông thôn:

+ Hiện trạng: 499,46 ha

+ Chu chuyển tăng: 10,13 ha do chuyển từ đất trồng lúa 4,5 ha; chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 2,3 ha, đất trồng cây lâu năm 3,2 ha; chuyển từ đất phát triển hạ tầng  0,04 ha.

+ Chu chuyển giảm: 0,36 ha do chuyển sang đất phát triên hạ tầng

+ Kế hoạch năm 2020 có 509,23 ha, cân đối tăng 9,77 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích tăng là do nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân và giảm do một số công trình có thu hồi đất.

- Đất ở đô thị: Kế hoạch năm 2020 có 35,78 ha.

+ Chu chuyển tăng 3,1 ha được lấy từ đất trồng lúa 1,0 ha; đất trồng cây hàng năm khác 1,0 ha; đất trồng cây lâu năm 1,00 ha; đất phát triển hạ tầng 0,1 ha

+ Chu chuyển giảm: không thực hiện

+ Cân đối tăng (giảm) tăng 3,1 ha. Diện tích tăng chủ yếu là do nhu cầu sử dụng của hộ gia đình cá nhân để xây dựng nhà ở.

Diện tích đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng để quy hoạch các khu dân cư, khu trung tâm và cho phép người sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở khi tách hộ hoặc có nhu cầu thật sự về sản xuất kinh doanh và chỗ ở tại các tuyến lộ, kênh lớn và trong khu dân cư.

- Đất phát triển hạ tầng:

+ Hiện trạng năm 2019 là 1.173,36.

+ Chu chuyển tăng 70,04 ha so với năm 2019 cụ thể tăng ở các loại đất: Đất giao thông tăng 3,95 ha; đất thủy lợi tăng 39,48 ha, đất giáo dục tăng 2,09 ha; đất chợ tăng 5,48 ha; đất xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời 18,6 ha, đất xây dựng nhà máy nước 0,5 ha; đất y tế 0,3 ha. Diện tích tăng được chuyển từ đất trồng lúa 21,98 ha; đất trồng cây hàng năm khác 29,08 ha; đất trồng cây lâu năm 1,02 ha; đất rừng sản xuất 17,60 ha; đất ở nông thôn 0,36 ha; đất ở đô thị 0,1 ha.

+ Chu chuyển giảm 0,14 di chuyển sang ở nông thôn 0,04 ha và ở đô thị 0,1 ha.

+ Cân đối tăng (giảm) tăng 69,9 ha

Kế hoạch đến năm 2020 có 1.843,26 ha chiếm 5,01% tổng diện tích tự nhiên.

Bảng 5:  Danh mục đất phát triển hạ tầng

| STT | Tên công trình, dự án | Địa điểm | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chợ Phước Bình | Mỹ Thuận | 1,63 |
| 2 | Trung tâm TM Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa II | TT.HHN | 3,85 |
| 3 | Trạm Y tế xã Hưng Phú | Hưng Phú | 0,30 |
| 4 | Mở rộng Đường huyện 82 xã Mỹ Phước | Mỹ Phước | 3,00 |
| 5 | Đường dẫn Cầu Bún Tàu | Long Hưng | 0,15 |
| 6 | Đường Trung Tâm xã | Hưng Phú | 0,60 |
| 7 | Đường huyện 86 (bổ sung thu do chỉnh tuyến ) | Mỹ Tú | 0,17 |
| 8 | Cầu Mương Khai | Mỹ Hương | 0,026 |
| 9 | Dự án xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng huyện Mỹ Tú | Xã Mỹ Phước, Mỹ Tú, Long Hưng, Hưng Phú | 39,48 |
| 10 | Trường Tiểu học Phú Mỹ C | Phú Mỹ | 0,50 |
| 11 | Trường Tiểu học Phú Mỹ A | Phú Mỹ | 0,67 |
| 12 | Mở rộng trường Tiểu học B thị trấn HHN | TT.HHN | 0,35 |
| 14 | Trường Mẫu giáo Mỹ Tú (điểm ấp Mỹ Hòa) | Mỹ Tú | 0,13 |
| 15 | Trường tiểu học Mỹ Thuận C (có quỹ đất) | Mỹ Thuận | 0,44 |
| 16 | Nhà máy năng lượng điện mặt trời (ấp Tân Phước A1 - Khu đất của huyện quản lý) | Long Hưng | 18,60 |
| 17 | Nhà máy nước Liên xã Mỹ Tú- Mỹ Thuận | Mỹ Tú | 0,50 |
| Tổng cộng |  |  | 70,04 |

- Đất di tích lịch sư văn hóa: Trong năm kế hoạch 2020 không thực hiện chu chuyển. Cân đối giữ nguyên hiện trạng năm 209 là 21,88 ha, chiếm 0,06% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Kế hoạch năm 2020 không thực hiện chu chuyển. Cân đối giữ nguyên hiện trạng năm 2019 là 26,84 ha chiếm 0,07% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất cụm công nghiêp: Trong năm kế hoạch 2020 không thực hiện chu chuyển, giữ nguyên hiện trạng năm 2019.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Kế hoạch 2020 có 14,38 ha, tăng 0,3 ha so với hiện trạng năm 2019, diện tích tăng được chuyển từ đất trồng lúa 0,3 ha.

Bảng 6: Danh mục đất xây dựng trụ sở cơ quan

| STT | Tên công trình, dự án | Địa điểm | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liên đoàn lao động huyện Mỹ Tú | TT. Huỳnh Hữu Nghĩa | 0,3 |
| Tổng cộng |  |  | 0,3 |

-  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Kế hoạch 2020 có 2,91 ha, tăng 0,2 ha so với năm 2019, diện tích tăng được lấy từ đất trồng lúa 0,2 ha.

Bảng 7: Danh mục đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

| STT | Tên công trình, dự án | Địa điểm | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cụm Trạm trại nông nghiệp | TT Huỳnh Hữu Nghĩa | 0,2 |
| Tổng cộng |  |  | 0,2 |

- Đất sinh hoạt cộng đồng năm 2020 có 2,58 ha, tăng 0,42 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích tăng được chuyển từ đất trồng cây lâu năm 0,42 ha. Kế hoạch trong năm 2020 xây dựng mới 15 nhà sinh hoạt cộng ở các ấp (xã Hưng Phú 02 căn, Mỹ Phước 02 căn, Mỹ Hương 01 căn, Phú Mỹ  01 căn, Thuận Hưng 03 căn, Mỹ Thuận 02 căn, Long Hưng 02 căn, Mỹ Tú 02 căn).

## 3.4. Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng năm 2020

Để sử dụng đất có hiệu quả, đúng quy định pháp luật và đạt các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cần phải chuyển mục đích sử dụng đất cụ thể như sau: (xem chi tiết tại biểu 07/CH)

- Chuyển từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp là diện tích 86.19 ha được phân bổ cho các xã, thị trấn như sau: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 7,7 ha, xã Long Hưng 32,17 ha, xã Hưng Phú 13,31 ha, xã Mỹ Hương 1,54 ha, xã Mỹ Tú 11,85 ha, xã Mỹ Phước 13,76 ha, xã Thuận Hưng 1,02 ha, xã Mỹ Thuận 2,65 ha, xã Phú Mỹ 2,19 ha.

+ Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp là 29,88 ha được phân bổ cho các xã, thị trấn như sau: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 5,69 ha, xã Long Hưng 4,20 ha, xã Hưng Phú 3,4 ha, xã Mỹ Hương 0,50 ha, xã Mỹ Tú 6,29 ha, xã Mỹ Phước 5,5 ha, xã Thuận Hưng 0,5 ha, xã Mỹ Thuận 2,13 ha, xã Phú Mỹ 1,67 ha.

+ Chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp là 32,58 ha được phân bổ cho các xã, thị trấn như sau: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 1,00 ha, xã Long Hưng 9,47 ha, xã Hưng Phú 8,97 ha, xã Mỹ Hương 0,52 ha, xã Mỹ Tú 5,45 ha, xã Mỹ Phước 6,87 ha, xã Mỹ Thuận 0,3 ha.

+ Chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp là 6,04 ha được phân bổ cho các xã, thị trấn như sau: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 1,01 ha, xã Long Hưng 0,9 ha, xã Hưng Phú 0,94 ha, xã Mỹ Hương 0,52 ha, xã Mỹ Tú 0,11 ha, xã Mỹ Phước 1,3 ha, xã Thuận Hưng 0,52 ha, xã Mỹ Thuận 0,21 ha, xã Phú Mỹ 0,52 ha.

+ Chuyển từ đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp là 17,69 ha được phân bổ ở xã Long Hưng 17,60 ha và xã Mỹ Phước 0,09 ha

- Chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp là 416,95 ha được phân bổ cho các xã, thị trấn như sau: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 1,5 ha, xã Long Hưng 20,00 ha, xã Hưng Phú 12,0 ha, xã Mỹ Hương 1,0 ha, xã Mỹ Tú 12 ha, xã Mỹ Phước 365,25 ha, xã Thuận Hưng 1,70 ha, xã Mỹ Thuận 3,5 ha.

+ Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm: 3,5 ha được phân bổ cho các xã, thị trấn như sau: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 0,5 ha, xã Long Hưng 2,0 ha, xã Mỹ Hương 1,0 ha.

+Chuyển từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng lúa 1,00 ha được phân bở ở xã Mỹ Tú 0,5 ha và xã Mỹ Thuận 0,5 ha.

+ Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác là 4,00 ha được phân bổ cho các  xã, thị trấn như sau: Xã Long Hưng 1,00 ha, xã Hưng Phú 2,0 ha, xã Mỹ Tú 0,5 ha, xã Thuận Hưng 0,5 ha.

+ Chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất trồng cây lâu năm là 4,0 ha được phân bổ cho các xã như sau: Xã Long Hưng 2,0 ha, xã Hưng Phú 2,0 ha

+ Chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng lúa 16,9 ha được phân bổ cho các xã, thị trấn như sau: Xã Long Hưng 3,0 ha, xã Hưng Phú 3,0 ha, xã Mỹ Tú 6,0 ha, xã Mỹ Phước 1,0 ha, xã Mỹ Thuận 0,90 ha, xã Mỹ Thuận 3,00 ha.

+ Chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng rừng sản xuất 5,00 ha được phân bổ cho xã Long Hưng.

+ Chuyển từ đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất trồng rừng sản xuất 8,00 ha được phân bổ ở xã Long Hưng 5 ha, xã Hưng Phú 3,00 ha.

+ Chuyển từ đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất trồng lúa 10,3 ha được phân bổ ở  thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 1,00 ha, xã Long Hưng 2 ha, xã Hưng Phú 2,00 ha, xã Mỹ Tú 5,00 ha, xã Thuận Hưng 0,3 ha.

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng với diện tích 364,25 ha được phân bổ ở xã Mỹ Phước.

## 3.5. Diện tích đất thu hồi trong năm 2020

Trong năm 2020 cần thu hồi 52,01 ha đất các loại để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện (đất nông nghiệp 51,65 ha, đất phi nông nghiệp 0,36 ha). Cụ thể như sau: (xem chi tiết biểu 08/CH)

- Đất nông nghiệp cần thu hồi 51,65 ha của các đơn vị: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 4,35 ha, xã Long Hưng 10,07 ha, xã Hưng Phú 10,81 ha, xã Mỹ Hương 0,04 ha, xã Mỹ Tú 10,85 ha, xã Mỹ Phước 12,67 ha, xã Thuận Hưng 0,02 ha, xã Mỹ Thuận 1,65 ha, xã Phú Mỹ 1,19 ha. Trong đó:

+ Đất trồng lúa kế hoạch năm 2020 phải thu hồi 21,14 ha của các đơn vị: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 4,35 ha, xã Long Hưng 1,00 ha, xã Hưng Phú 2,2 ha, xã Mỹ Tú 5,79 ha, xã Mỹ Phước 5,0 ha, xã Mỹ Thuận 1,63 ha, xã Phú Mỹ 1,17 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác kế hoạch năm 2020 phải thu hồi 29,08 ha của đơn vị: Xã Long Hưng 8,87 ha, xã Hưng Phú 8,37 ha, xã Mỹ Hương 0,02 ha, xã Mỹ Tú 4,95 ha, xã Mỹ Phước 6,87 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm kế hoạch năm 2020 phải thu hồi 1,43 ha của các đơn vị:  Xã Long Hưng 0,2 ha, xã Hưng Phú 0,24 ha, xã Mỹ Hương 0,02 ha, xã Mỹ Tú 0,11 ha, xã Mỹ Phước 0,8 ha, xã Thuận Hưng 0,02 ha, xã Mỹ Thuận 0,02 ha, xã Phú Mỹ 0,02 ha.

- Đất phi nông nghiệp kế hoạch năm 2020 cần thu hồi 0,36 ha của các đơn vị: Xã Long Hưng 0,05 ha, xã Mỹ Hương 0,01 ha, xã Mỹ Phước 0,3 ha trong đó thu hồi chỉ một loại đất đó là đất ở nông thôn.

3.6. Diện tích đất chưa đưa vào sử dụng (huyện không còn diện tích đất chưa đưa vào sử dụng)

## 3.7. Danh mục các công trình dự án trong năm kế hoạch:(chi tiết biểu 10/CH)

Bảng 8: Danh mục các công trình, dự án quy định tại Điều 62 của Luật đất đai năm 2013 (Theo nghị quyết 16/2015 ngày 10/12/2015; Nghị quyết số 83/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016; Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2018; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 và Danh sách đề nghị danh mục thu hồi đất năm 2020)

| STT | Tên công trình, dự án | Địa điểm | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà máy năng lượng điện mặt trời (ấp Tân Phước A1 - Khu đất của huyện quản lý) | Long Hưng | 18,60 |
| 2 | Trường tiểu học Mỹ Thuận C | Mỹ Thuận | 0,44 |
| 3 | Mở rộng Đường huyện 82 xã Mỹ Phước | Mỹ Phước | 3,00 |
| 4 | Trường Mẫu giáo Mỹ Tú (điểm ấp Mỹ Hòa) | Mỹ Tú | 0,13 |
| 5 | Nhà máy nước Liên xã Mỹ Tú- Mỹ Thuận | Mỹ Tú | 0,50 |
| 6 | Trung tâm TM Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa II | TT.HHN | 3,85 |
| 7 | Cụm trạm trại nông nghiệp | TT.HHN | 0,2 |
| 8 | Liên đoàn lao động huyện | TT.HHN | 0,30 |
| 9 | Nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân | Các xã, thị trấn | 12,87 |
| 10 | Chuyển mục đích sang đất nông nghiệp khác | 1,00 ha Long Hưng; 0,5 ha Mỹ Tú; 2 ha Hung Phú | 4,0 |
| 11 | Đường dẫn Cầu Bún Tàu | Long Hưng | 0,15 |
| 12 | Dự án xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng huyện Mỹ Tú | Xã Mỹ Phước, Mỹ Tú, Long Hưng, Hưng Phú | 39,48 |
| 14 | Đất sản xuất kinh doanh tuyến QLPH và 940 | Long Hưng; Hưng Phú | 2,50 |
| 15 | Nhà sinh hoạt cộng đồng các ấp | Các xã, thị trấn | 0,14 |
| 16 | Chợ Phước Bình | Mỹ Thuận | 1,63 |
| 17 | Giao đất cho hộ ND nghèo không đất. (PA sắp xếp LT Mỹ Phước) (ONT:0,09ha; CLN:50,00ha; RXS:72,55) | Mỹ Phước | 50,09 |
| 18 | Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp(NKH)+ nhà máy năng lượng mặt trời (PA sắp xếp LT Mỹ Phước) | Mỹ Phước | 314,25 |
| 19 | Đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô Trung tâm thương mại TT.HHN+Long Hưng | TT.HHN, Long Hưng | 0,16 |
| 20 | Đấu giá quyền sử dụng đất đối với Trạm y tế thị trấn và Trường Tiểu học Long Hưng A | TT.HHN, Long Hưng | 0,14 |
| 21 | Bố trí tái định cư đường Cầu -A1 | TT.HHN | 0,09 |
| 22 | Mở rộng trường Tiểu học B thị trấn HHN | TT.HHN | 0,35 |
| 23 | Trạm Y tế xã Hưng Phú | Hưng Phú | 0,30 |
| 24 | Đường Trung Tâm xã | Hưng Phú | 0,60 |
| 25 | Đường huyện 86 (bổ sung thu do chỉnh tuyến ) | Mỹ Tú | 0,17 |
| 26 | Cầu Mương Khai | Mỹ Hương | 0,026 |
| 27 | Trường Tiểu học Phú Mỹ C | Phú Mỹ | 0,500 |
| 28 | Trường Tiểu học Phú Mỹ A | Phú Mỹ | 0,67 |
| 29 | Xử lý khu đất lung Béc Trang xã Long Hưng | Long Hưng | 46,29 |
| 30 | Xử lý khu đất 2 bên nhà lồng chợ Mỹ Hương và Khu ao | Mỹ Hương | 0,23 |
| Tổng |  |  | 501,99 |

Trong năm kế hoạch năm 2020 cần có 501,99 ha để thực hiện các công trình, dự án quy định tại Điều 62 của Luật đất đai thì huyện đã có sẵn quỹ đất để kêu gọi đầu tư  và đầu tư xây dựng công trình là 449,99 ha như: Nhà máy năng lượng điện mặt trời (ấp Tân Phước A1 - Khu đất của huyện quản lý 18,60 ha; Phương án sắp xếp đất lâm trường Mỹ Phước để giao cho hộ nghèo không có đất ở xã Mỹ Phước chỉ chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp (122,64 ha trong đó có 50 ha cần chuyển mục đích); Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp (NKH)+ nhà máy năng lượng mặt trời (PA sắp xếp LT Mỹ Phước) với diện tích 314,25 ha; Phương án Xử lý khu đất lung Béc Trang xã Long Hưng với diện tích 46,29 ha; Phương án Xử lý khu đất 2 bên nhà lồng chợ Mỹ Hương và Khu ao với diện tích 0,23 ha. Dự án xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng huyện Mỹ Tú (39,48 ha) chủ yếu là xây dựng trên đất bờ kênh thủy lợi nên chỉ hỗ trợ tiền cây cối hoa màu cho hộ dân. Một số danh mục đã có quỹ đất như: Đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô Trung tâm thương mại TT.HHN và Long Hưng; đấu giá QSD đất Trạm y tế thị trấn và Trường Tiểu học Long Hưng A; Bố trí tái định cư đường Cầu - A1; Trường tiểu học Mỹ Thuận C; Mở rộng trường Tiểu học B thị trấn HHN.

## 3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 2020 của huyện Mỹ Tú dựa trên các quy định hiện hành

- Dự kiến các khoản thu từ đất bao gồm: Thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai.

- Dự kiến các khoản chi về đất bao gồm: Chi cho việc bồi thường khi thu hồi đất, hỗ trợ và tái định cư.

### 8.1. Phương pháp tính

* Đối với các khoản thu:

- Thu tiền sử dụng đất từ việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị tính bình quân 800.000đ/m2

- Thu tiền sử dụng đất từ việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn tính bình quân 200.000đ/m2

- Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh đất phi nông nghiệp thu một lần = 70% giá đất ở (trừ các trường hợp thuê đất hàng năm, miễn tiền thuê đất).

+ Khu vực thị trấn: 560.000đồng/m2

+ Các khu vực còn lại trên địa bàn xã: 140.000 đồng/m2

+ Khu vực xã Long Hưng (đô thị loại V): 350.000 đ/m2

* Đối với các khoản chi:

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm: 60.000 đồng/m2

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm: 70.000 đồng/m2

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị 800.000 đồng/m2

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn 200.000 đồng/m2

- Chi bồi thường khi thu hồi đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được tính bình quân bằng 70% giá bồi thường đất ở.

+ Khu vực thị trấn: 560.00đồng/m2

+ Các khu vực còn lại trên địa bàn các xã: 140.000đồng/m2

- Chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, ổn  định đời sống khi thu hồi đất.

- Chi hỗ trợ khi thu hồi đất lúa.

### 8.2. Kết quả tính toán và cân đối thu chi từ đất

Bảng 9: Dự kiến bảng thu - chi về đất

| Hạng mục | Diện tích (ha) | Đơn giá (đồng/m2 | Thành tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Các khoản thu |  |  | 50.680 |
| - Thu thuế trước bạ và thuế thu nhập cá nhân |  |  | 3.000 |
| - Thu tiền sử dụng đất (khu vực đô thị) | 3,00 | 800.000 | 24.000 |
| - Thu tiền sử dụng đất (khu vực nông thôn) | 10,09 | 200.000 | 20.180 |
| - Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục dích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp |  |  | 3.500 |
| + Khu vực nông thôn | 2,5 | 140.000 | 3.500 |
| + Khu vực khác |  |  |  |
| II. Các khoản chi |  |  | 84.748 |
| - Chi bồi thường thu hồi đất nông nghiệp |  |  | 31.133 |
| + Chi bồi thường thu hồi đất trồng lúa | 21,14 | 60.000 | 12.684 |
| + Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác | 29,08 | 60.000 | 17.448 |
| + Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm | 1,43 | 70.000 | 1.001 |
| - Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn | 0,36 | 200.000 | 720 |
| - Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, ổn định đời sống khi thu hồi đất, bồi thường vật kiến trúc, hoa màu. |  |  | 4.196 |
| - Hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp |  |  | 46.699 |
| - Hỗ trợ tái định cư |  |  | 2.000 |
| III. Cân đối thu – chi (I- II) |  |  | -34.068 |

Như vậy, trong năm 2020 ngoài các nguồn thu từ đất huyện còn phải huy động các nguồn vốn khác khoảng 34.068 triệu đồng mới thực hiện đạt các chỉ tiêu thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện (chưa tính các khoản chi phí đầu tư xây dựng các công trình).

Trên đây là dự kiến tính các khoản thu, chi dựa trên khung giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Việc thu, chi thực tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án và vị trí cụ thể của từng loại đất trên cơ sở áp dụng khung giá quy định tại thời điểm đó đối với dự án cụ thể để thực hiện thu hồi đất theo quy định.

# IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

## 4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

-  Về đất đai: Tiếp tục cụ thể hóa các điều khoản của Luật Đất đai, các văn bản của Trung ương phục vụ cho quá trình quản lý và sử dụng đất, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng tiết kiệm diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa bằng cách quy tập và quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa; đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức tốt việc hỏa táng, hỗ trợ các chùa vận hành các lò hỏa táng đã có hoặc xây dựng mới bổ sung để tiết kiệm đất.

- Bảo vệ và phát triển quỹ đất nông nghiệp: Thực hiện tốt quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Có chính sách cải tạo đất theo hướng hữu cơ, sinh thái để thâm canh trên diện tích đất nông nghiệp, thủy sản nhằm tăng sản lượng nông nghiệp một cách bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện tốt công tác xây dựng cánh đồng mẫu lớn gắn với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và bao tiêu sản phẩm, tránh tình trạng sản xuất manh mún như hiện nay. Khuyến khích lập trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn trái hay kinh doanh tổng hợp, đa ngành nghề, kết hợp du lịch...

- Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả: Đầu tư đồng bộ giữa giao thông và thủy lợi bố trí với việc kết hợp các tuyến dân cư để tiết kiệm đất.

- Về biến đổi khí hậu: Xây dựng các hệ thống đê bao và bờ ngăn chống lũ và xâm nhập mặn; xây dựng các trạm khai thác nước sạch và cung cấp nước sạch cho nhân dân.

- Chính sách hỗ trợ chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư vào các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị để giảm ô nhiễm môi trường.

## 4.1. Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

- Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 sau khi UBND Tỉnh phê duyệt để cho các tổ chức công dân được biết.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ tổng thể đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Các ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải dựa trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các trang trại kinh tế, cụm công nghiệp, các cơ sở chế biến, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Việc sử dụng đất cho mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả.

- Có cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch đồng bộ với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạn chế tối đa việc sử dụng đất trồng lúa tại khu tập trung.

- Rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh; đất quốc phòng, an ninh phải được quản lý chặt.

- Đổi mới cơ chế quản lý sử dụng đất gắn với tổ chức sản xuất, bảo vệ, phát triển rừng ở công ty lâm nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các đơn vị này. Rà soát lại đất lâm nghiệp, có thể kết hợp mục đích thủy sản, nông nghiệp, du lịch để tăng thu nhập và quản lý rừng trên địa bàn huyện.

- Tăng cường quản lý đất đai đặc biệt là việc chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất; quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ đất; xác định giá đất hợp lý nhằm thu hút đầu tư tạo nguồn thu cho ngân sách; sử dụng nguồn thu từ đất được sử dụng một cách hợp lý để thực hiện đúng tiến độ các dự án theo kế hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Khi có biến động lớn về nhu cầu sử dụng đất thì phải thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế: Giao thông, thuỷ lợi, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ…

- Giao đất theo kế hoạch, năng lực khai thác sử dụng thực tế đối với tất cả các trường hợp có nhu cầu sử dụng đất mới. Đất đã giao khi hết hạn sử dụng phải thu hồi kịp thời. Giao đất cụ thể đến người sử dụng nhất là đối với những diện tích do UBND xã, thị trấn quản lý hoặc giao cho ngành chủ quản.

- Phát triển cơ sở hạ tầng đến địa bàn đất công còn trống.

- Các cấp, các ngành trong quá trình quản lý và sử dụng phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Đất đai và các quy định của Nhà nước.

- Quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ quản lý khoa học kỹ thuật, cán bộ khuyến nông và cán bộ quản lý sản xuất kinh doanh lương thực các cấp để tăng cường hỗ trợ nông dân.

## 4.2. Giải pháp về đầu tư

- Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, các cấp, các ngành ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trình, dự án, khắc phục tình trạng “Quy hoạch treo”. Cần ưu tiên đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm.

- Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng kết cấu hạ tầng từ vốn ngân sách, vốn của các doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn của nhân dân.

- Đầu tư cho trong việc xây dựng các tư liệu phục vụ quản lý đất đai như đo đạc bản đồ địa chính (tập trung cho các xã chưa có bản đồ địa chính, chính quy), quy hoạch, kế hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đầu tư cho việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và phát triển các lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, năng suất, chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng kết cấu hạ tầng về giao thông, thuỷ lợi, điện. Đầu tư cho việc tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

## 4.3. Giải pháp về cơ chế chính sách

- Về đất đai: Tiếp tục cụ thể hóa các điều khoản của Luật Đất đai, các văn bản của Trung ương phục vụ cho quá trình quản lý và sử dụng đất, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng tiết kiệm diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa bằng cách quy tập và quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa; đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức tốt việc hỏa táng, hỗ trợ các chùa vận hành các lò hỏa táng đã có hoặc xây dựng mới bổ sung để tiết kiệm đất.

- Bảo vệ và phát triển quỹ đất nông nghiệp: Thực hiện tốt quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Có chính sách cải tạo đất theo hướng hữu cơ, sinh thái để thâm canh trên diện tích đất nông nghiệp, thủy sản nhằm tăng sản lượng nông nghiệp một cách bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện tốt công tác xây dựng cánh đồng mẫu lớn gắn với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và bao tiêu sản phẩm, tránh tình trạng sản xuất manh mún như hiện nay. Khuyến khích lập trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn trái hay kinh doanh tổng hợp, đa ngành nghề, kết hợp du lịch...

- Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả: Đầu tư đồng bộ giữa giao thông và thủy lợi bố trí với việc kết hợp các tuyến dân cư để tiết kiệm đất.

- Chính sách ưu đãi: Tạo mọi điều kiện về thủ tục, về những điều kiện có thể đảm bảo nhằm có thể thu hút vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Về biến đổi khí hậu: Xây dựng các hệ thống đê bao và bờ ngăn chống lũ và xâm nhập mặn; xây dựng các trạm khai thác nước sạch và cung cấp nước sạch cho nhân dân.

- Chính sách hỗ trợ chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư vào các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị để giảm ô nhiễm môi trường.

- Giải pháp về tài chính:

Tăng cường quản lý đất đai đặc biệt là việc chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất; quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ đất; xác định giá đất hợp lý nhằm thu hút đầu tư tạo nguồn thu cho ngân sách; sử dụng nguồn thu từ đất được sử dụng một cách hợp lý để thực hiện đúng tiến độ các dự án theo kế hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt.

# V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỹ Tú được xây dựng trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất của các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn, hộ gia đình, cá nhân.

Kết quả của kế hoạch sử dụng đất của huyện trong năm 2020 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các xã, thị trấn trong huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo pháp luật.

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, UBND huyện Mỹ Tú kiến nghị:

UBND tỉnh Sóc Trăng sớm phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Tú, để UBND huyện có cơ sở thực hiện công tác giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện vai trò quản lý nhà nước về đất đai, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện Mỹ Tú./.

# HỆ THỐNG CÁC BIỂU SỐ LIỆU